# FARM MANAGEMENT SYSTEM

Tài liệu Thiết kế & Lộ trình phát triển  |  Phiên bản 1.0

Hệ thống quản lý trang trại – Sàn giao dịch – Nền tảng đầu tư chăn nuôi 4.0

# Mục lục

| # | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Tổng quan & Mục tiêu |
| 2 | Kiến trúc hệ thống & Stack |
| 3 | Phase plan (3 giai đoạn) |
| 4 | Danh sách Entities (ERD mở rộng) |
| 5 | API Specification |
| 6 | Role & Permission Matrix |
| 7 | Cảnh báo tự động & Hangfire jobs |
| 8 | SignalR – Realtime notifications |
| 9 | Lưu trữ media (ảnh / video camera) |
| 10 | Test cases mẫu cho QA |
| 11 | Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance criteria) |
| 12 | Phụ lục: cấu trúc thư mục mới |

# 1. Tổng quan & Mục tiêu

Hệ thống được phát triển trên 2 repository hiện có: farm-api (.NET 8) và farm-admin (Angular). Tài liệu này định nghĩa lộ trình mở rộng để hệ thống đáp ứng đầy đủ 3 mục tiêu nghiệp vụ sau:

M1 – Quản lý trang trại & vật nuôi: theo dõi từng cá thể, lịch tiêm vaccin, thức ăn, cảnh báo & báo cáo.

M2 – Sàn giao dịch (Marketplace): kết nối các trang trại, đăng tin mua-bán, diễn đàn, đánh giá uy tín, vận chuyển.

M3 – Nền tảng đầu tư – Chăn nuôi 4.0: cho phép nhà đầu tư thành phố mua phần (share) trên vật nuôi thật, theo dõi qua nhật ký + camera, chia lợi nhuận.

## 1.1 Người dùng mục tiêu (Personas)

| Vai trò | Mô tả | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| System Admin | Quản trị toàn hệ thống, role, audit log | farm-admin |
| Farm Owner | Chủ trang trại: quản lý vật nuôi, vaccine, feed, đăng tin bán | farm-admin |
| Farm Staff | Nhân viên: ghi nhật ký tăng trưởng, tiêm vaccine, cho ăn | farm-admin / mobile |
| Veterinarian | Bác sĩ thú y: chẩn đoán, kê toa, xác nhận tiêm | farm-admin |
| Buyer | Khách mua giống/thịt/trứng: tìm kiếm, đặt hàng | farm-user (mới) |
| Investor | Nhà đầu tư thành phố: mua share, theo dõi, nhận chia lợi nhuận | farm-user (mới) |

# 2. Kiến trúc hệ thống & Stack

Kiến trúc tổng thể giữ nguyên mô hình hiện tại của farm-api: Services → Business → Domain (EF Core). Bổ sung 3 lớp dịch vụ mới nằm bên cạnh để đáp ứng tính năng nâng cao:

| Layer | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Frontend Admin | Angular 18 + Angular Material | farm-admin – cho Admin & Farm Owner |
| Frontend User | Angular 18 (repo mới: farm-user) | Marketplace, Forum, Investor portal |
| Backend API | ASP.NET Core 8, EF Core 9, SQL Server | farm-api – REST, JWT, API versioning |
| Background Jobs | Hangfire + SQL Server storage | Nhắc lịch tiêm, scan giảm cân, tổng hợp báo cáo |
| Realtime | SignalR (in-process / Azure SignalR) | Push cảnh báo, cập nhật camera, giao dịch live |
| Media Storage | Azure Blob (prod) / Local file (dev) | Ảnh vật nuôi, video camera, ảnh listing |
| Auth | OAuth2 / OIDC (giữ nguyên) | JWT Bearer, có thể tích hợp Azure AD/B2C |
| Infra | Docker Compose, Azure App Service / AKS | Triển khai container |

## 2.1 Sơ đồ thành phần (Component diagram – mô tả)

Người dùng truy cập farm-admin (chủ trang trại) hoặc farm-user (khách / nhà đầu tư). Cả hai gọi REST API tới farm-api. farm-api kết nối SQL Server (lưu nghiệp vụ + Hangfire jobs), Blob Storage (media), và phát realtime qua SignalR Hub. Hangfire scheduler chạy nội bộ trong Farm.Api hoặc tách riêng worker.

# 3. Phase plan – 3 giai đoạn

## Phase 1 – Hoàn thiện Quản lý vật nuôi (Mở rộng farm-api / farm-admin)

| Module | Backend (entities & API) | Frontend (farm-admin) |
| --- | --- | --- |
| Vaccine Schedule | Vaccine, VaccineSchedule, Treatment + CRUD + Hangfire reminder | Component vaccine-schedule, dialog, calendar view |
| Feed Inventory | FeedItem, FeedTransaction (in/out), FeedConsumption | Inventory list, kho nhập-xuất, biểu đồ tiêu thụ |
| Growth Log | GrowthLog (cân nặng/chiều cao theo ngày) | Tab nhật ký trong Animal detail, chart Recharts |
| Disease History | DiseaseRecord, MedicationUsage | Tab lịch sử bệnh, kết quả điều trị |
| Auto Alert | Alert entity + Hangfire jobs + SignalR push | Trang Alerts, badge realtime trên header |
| Reports | ReportingService + endpoint tổng hợp | Dashboard widgets, export Excel |

## Phase 2 – Sàn giao dịch (Marketplace)

| Module | Backend | Frontend (farm-user mới) |
| --- | --- | --- |
| Listing | Listing entity (vật nuôi giống, nhung, thịt, trứng) | Trang đăng tin / browse / chi tiết |
| Search & Filter | SearchService, lọc theo tỉnh / loài / quy mô | Search bar, filter sidebar |
| Forum | ForumThread, ForumPost | Diễn đàn cộng đồng, reply |
| Review & Verify | Review, FarmVerification | Xếp hạng người bán, badge xác minh |
| Shipping | ShippingPartner, ShippingQuote | Tích hợp danh sách đơn vị vận tải |

## Phase 3 – Nền tảng đầu tư (Chăn nuôi 4.0)

| Module | Backend | Frontend (farm-user) |
| --- | --- | --- |
| Investment Offer | InvestmentOffer (vật nuôi mở bán share, ratio, ETA) | Browse, chi tiết offer |
| Investment Order | InvestmentOrder, ShareCertificate | Mua share, giỏ hàng, hợp đồng |
| Live Tracking | AnimalUpdate (log + ảnh + cân nặng), CameraFeed URL | Trang theo dõi vật nuôi, camera embed |
| Profit Sharing | HarvestEvent, ProfitDistribution | Lịch sử chia lợi nhuận, payout |
| Wallet (placeholder) | WalletTransaction (không xử lý thanh toán thật) | Số dư, lịch sử (mock cho v1) |

# 4. Danh sách Entities (ERD mở rộng)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ entities mới sẽ thêm vào Farm.Domain. Entities hiện có (Farm, Cage, Animal, User, Role, Audit) giữ nguyên.

## 4.1 Phase 1 – Farm Management

| Entity | Khóa ngoại / quan hệ | Trường chính |
| --- | --- | --- |
| Vaccine | – | Id, Name, Manufacturer, RecommendedSpecies, IntervalDays, Description |
| VaccineSchedule | AnimalId, VaccineId | Id, ScheduledDate, AdministeredDate, AdministeredBy, Status, Notes |
| Treatment | AnimalId | Id, DiseaseRecordId?, StartDate, EndDate, Medication, Dosage, Outcome |
| DiseaseRecord | AnimalId | Id, DiseaseName, DiagnosedAt, DiagnosedBy, Severity, Status, Notes |
| FeedItem | – | Id, Name, Code, Unit, Manufacturer, NutritionInfo |
| FeedTransaction | FeedItemId, FarmId | Id, Type (In/Out/Adjust), Quantity, UnitPrice, Date, Notes |
| FeedConsumption | FeedItemId, AnimalId? / CageId? | Id, Date, Quantity, Stage (Growth phase) |
| GrowthLog | AnimalId | Id, RecordedAt, Weight, Height, BodyConditionScore, PhotoUrl, Notes |
| Alert | AnimalId? / FarmId? | Id, Type (WeightDrop, MissedVaccine, Disease, FeedLow…), Severity, Message, IsRead, CreatedAt |

## 4.2 Phase 2 – Marketplace

| Entity | Khóa ngoại / quan hệ | Trường chính |
| --- | --- | --- |
| Listing | FarmId, SellerUserId | Id, Title, Category, Species, Price, Quantity, Unit, Province, Photos, Status |
| ListingPhoto | ListingId | Id, Url, Order |
| ForumThread | AuthorUserId | Id, Title, Category, CreatedAt, ViewCount |
| ForumPost | ThreadId, AuthorUserId, ParentPostId? | Id, Body, CreatedAt, EditedAt |
| Review | TargetFarmId, ReviewerUserId | Id, Rating (1-5), Comment, CreatedAt |
| FarmVerification | FarmId | Id, Status (Pending/Verified/Rejected), VerifiedAt, VerifiedBy, DocumentUrls |
| ShippingPartner | – | Id, Name, ServiceArea, AnimalTypesSupported, ContactInfo |
| ShippingQuote | ListingId, PartnerId | Id, EstimatedFee, EstimatedDays, Notes |

## 4.3 Phase 3 – Investment

| Entity | Khóa ngoại / quan hệ | Trường chính |
| --- | --- | --- |
| InvestmentOffer | AnimalId, FarmId | Id, TotalShares, AvailableShares, PricePerShare, ProfitRatio, ExpectedHarvestDate, Status |
| InvestmentOrder | OfferId, InvestorUserId | Id, ShareQty, TotalAmount, Status (Pending/Confirmed/Cancelled), CreatedAt |
| ShareCertificate | OrderId | Id, CertificateNo, IssuedAt, ContractDocumentUrl |
| AnimalUpdate | AnimalId, AuthorUserId | Id, RecordedAt, UpdateType (Feed/Vaccine/Photo/Weight), Description, MediaUrls |
| CameraFeed | CageId / FarmId | Id, Name, StreamUrl, IsActive, AccessRoles |
| HarvestEvent | AnimalId / OfferId | Id, HarvestDate, HarvestType (Antler/Meat/Egg), GrossRevenue, Notes |
| ProfitDistribution | HarvestEventId, InvestorUserId | Id, Amount, PaidAt, Status |

# 5. API Specification (rút gọn)

Tất cả endpoint giữ format: /api/v1/{resource}. Yêu cầu Authorization: Bearer JWT. Trả JSON.

## 5.1 Vaccine & Treatment

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/vaccines | Danh sách loại vaccine |
| POST | /api/v1/vaccines | Tạo loại vaccine (Admin) |
| GET | /api/v1/animals/{id}/vaccine-schedules | Lịch tiêm của 1 vật nuôi |
| POST | /api/v1/vaccine-schedules | Tạo lịch tiêm |
| POST | /api/v1/vaccine-schedules/{id}/administer | Ghi nhận đã tiêm |
| GET | /api/v1/treatments/animal/{id} | Lịch sử điều trị |
| POST | /api/v1/treatments | Ghi nhận đợt điều trị |

## 5.2 Feed

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/feed-items | Danh sách thức ăn |
| POST | /api/v1/feed-transactions | Nhập / xuất kho |
| GET | /api/v1/feed-transactions?farmId=&type=&from=&to= | Truy vấn lịch sử kho |
| POST | /api/v1/feed-consumptions | Ghi nhận tiêu thụ |
| GET | /api/v1/farms/{id}/feed-summary | Báo cáo tồn kho + tiêu thụ |

## 5.3 Growth & Alert

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/growth-logs | Ghi cân nặng / chiều cao |
| GET | /api/v1/growth-logs/animal/{id} | Truy vấn chuỗi tăng trưởng |
| GET | /api/v1/alerts?unread=true | Danh sách cảnh báo |
| POST | /api/v1/alerts/{id}/read | Đánh dấu đã đọc |
| GET | /api/v1/reports/dashboard | Số liệu tổng hợp dashboard |

## 5.4 Marketplace (Phase 2)

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/listings?province=&species=&q= | Tìm kiếm tin đăng |
| POST | /api/v1/listings | Đăng tin |
| GET | /api/v1/forum/threads | Danh sách thread |
| POST | /api/v1/forum/posts | Đăng bài / reply |
| POST | /api/v1/reviews | Đánh giá người bán |
| GET | /api/v1/shipping-partners?province=&species= | Đề xuất đơn vị vận tải |

## 5.5 Investment (Phase 3)

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/investment-offers?species=&status=open | Danh sách offer đang mở |
| POST | /api/v1/investment-orders | Mua share |
| GET | /api/v1/investment-orders/me | Đơn của user hiện tại |
| GET | /api/v1/animals/{id}/updates | Nhật ký vật nuôi (cho investor) |
| GET | /api/v1/cages/{id}/camera-feeds | Lấy URL stream |
| POST | /api/v1/harvest-events | Ghi sự kiện khai thác (Farm Owner) |
| POST | /api/v1/profit-distributions/run | Tính & chia lợi nhuận theo HarvestEvent |

# 6. Role & Permission Matrix

| Tính năng | SysAdmin | FarmOwner | FarmStaff | Vet | Buyer | Investor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Farm/Cage/Animal | ✓ | ✓ (own) | View+Log | – | – | – |
| Vaccine Schedule | ✓ | ✓ | Log | ✓ | – | – |
| Treatment / Disease | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Feed Inventory | ✓ | ✓ | Log | – | – | – |
| Growth Log | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | View (nếu invested) |
| Alerts (system) | ✓ | ✓ | View | View | – | – |
| Marketplace - Đăng tin | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Marketplace - Mua | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Forum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Review người bán | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Investment - Tạo Offer | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Investment - Mua Share | – | – | – | – | – | ✓ |
| Camera Feed | ✓ | ✓ | View | View | – | View (own) |
| Báo cáo / Dashboard | ✓ (all) | ✓ (own) | limited | limited | – | ✓ (own) |

Default seed roles cần thêm vào DB: HO.SYSADMIN (đã có), FARM.OWNER, FARM.STAFF, VET, BUYER, INVESTOR.

# 7. Cảnh báo tự động & Hangfire jobs

| Job | Lịch chạy | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| VaccineReminderJob | Hằng ngày 06:00 | Tìm VaccineSchedule sắp đến hạn (trong 3 ngày) hoặc quá hạn → tạo Alert + push SignalR |
| WeightDropDetectorJob | Hằng ngày 22:00 | So sánh GrowthLog 7 ngày gần nhất, vật nuôi giảm > 5% → Alert WeightDrop |
| StagnantGrowthJob | Hằng tuần Chủ nhật | Vật nuôi không có GrowthLog hoặc không tăng trong 14 ngày → Alert |
| FeedLowStockJob | 6 giờ / lần | FeedItem có số dư < ngưỡng → Alert FeedLow |
| DailyReportJob | Hằng ngày 23:30 | Tổng hợp số liệu theo Farm và lưu cache cho dashboard |
| HarvestProfitJob | On-demand | Khi tạo HarvestEvent: tính ProfitDistribution theo tỉ lệ ShareCertificate |

Cấu hình Hangfire trong Program.cs: services.AddHangfire(cfg => cfg.UseSqlServerStorage(...)); services.AddHangfireServer(); và app.UseHangfireDashboard("/hangfire") (chỉ Admin xem).

# 8. SignalR – Realtime notifications

| Hub | Nhóm (Group) | Sự kiện |
| --- | --- | --- |
| NotificationHub | farm:{farmId} | AlertCreated, AlertResolved |
| NotificationHub | user:{userId} | PersonalAlert, OrderUpdated, InvestmentUpdated |
| CameraHub | cage:{cageId} | CameraStateChanged, MotionDetected |
| MarketplaceHub | listing:{listingId} | NewBid, ListingClosed |

Phía Angular: dùng @microsoft/signalr, kết nối khi đăng nhập, join group theo userId/farmId. Hiển thị toast + badge số cảnh báo chưa đọc.

# 9. Lưu trữ media

Khuyến nghị abstraction IMediaStorageService với 2 implementation:

LocalFileStorageService (dev): lưu vào wwwroot/uploads/{kind}/{yyyy}/{MM}/.

AzureBlobStorageService (prod): mỗi container theo loại (animal-photos, listing-photos, contracts, camera-snapshots).

Endpoint: POST /api/v1/media/upload?kind=AnimalPhoto, trả {url, key}. URL sau đó lưu vào GrowthLog.PhotoUrl, ListingPhoto.Url, …

Camera live stream: chỉ lưu URL RTSP/HLS; KHÔNG lưu video — đảm bảo đúng pháp lý + bandwidth.

# 10. Test cases mẫu cho QA

Bảng test case sample cho QA. File Excel đầy đủ 60+ cases được sinh kèm: TestCases.xlsx

## 10.1 Module Vaccine Schedule

| ID | Tiêu đề | Bước | Kết quả mong đợi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAC-001 | Tạo lịch tiêm hợp lệ | 1. Login FarmOwner. 2. Vào Animal detail. 3. Chọn vaccine, ngày trong tương lai. | Lịch hiển thị trong tab Vaccine, status Scheduled. | High |
| VAC-002 | Tạo lịch tiêm với ngày quá khứ | 1. Như trên nhưng chọn ngày hôm qua. | API trả 400, UI hiển thị lỗi "Ngày tiêm phải >= hôm nay". | Med |
| VAC-003 | Nhắc lịch khi gần đến hạn | 1. Tạo lịch trong 2 ngày tới. 2. Chờ Hangfire 06:00 hoặc trigger thủ công. | Alert MissedVaccine xuất hiện trên header, push SignalR realtime. | High |
| VAC-004 | Đánh dấu đã tiêm | 1. Mở lịch Scheduled. 2. Bấm "Đã tiêm" + ghi chú. | Status → Administered, AdministeredDate = hôm nay. | High |
| VAC-005 | Phân quyền: Buyer không xem được | 1. Login Buyer. 2. Gọi GET /api/v1/animals/{id}/vaccine-schedules. | API trả 403. | High |

## 10.2 Module Feed Inventory

| ID | Tiêu đề | Bước | Kết quả mong đợi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEED-001 | Nhập kho thức ăn | Nhập 100kg cám gà. | Tồn kho tăng 100kg, log Audit ghi nhận. | High |
| FEED-002 | Xuất kho khi tồn kho 0 | Xuất 10kg khi kho rỗng. | API trả 400 "Insufficient stock". | High |
| FEED-003 | Cảnh báo tồn kho thấp | Hạ tồn kho dưới ngưỡng 20kg. | Sau khi FeedLowStockJob chạy → Alert FeedLow. | Med |

## 10.3 Module Marketplace

| ID | Tiêu đề | Bước | Kết quả mong đợi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKT-001 | Đăng tin bán Listing | FarmOwner đăng 1 con hươu giống. | Listing visible trong /listings. | High |
| MKT-002 | Lọc theo tỉnh & loài | Buyer chọn tỉnh "Hà Tĩnh" + loài Deer. | Chỉ tin đúng filter hiển thị. | Med |
| MKT-003 | Chặn đánh giá khi chưa giao dịch | Buyer chưa mua thử review FarmA. | API trả 403/Validation error. | Med |

## 10.4 Module Investment

| ID | Tiêu đề | Bước | Kết quả mong đợi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-001 | Mua share thành công | Investor mua 10/100 share offer. | Order Confirmed, AvailableShares -= 10. | High |
| INV-002 | Mua quá số share còn lại | Mua 200 share khi còn 50. | API trả 400 "Not enough available shares". | High |
| INV-003 | Chia lợi nhuận sau khai thác | FarmOwner tạo HarvestEvent revenue 100tr. | Mỗi investor nhận theo %share, tổng = 100tr * profitRatio. | High |
| INV-004 | Truy cập camera khi chưa invest | Investor chưa mua share xem camera. | API 403. | High |

# 11. Tiêu chí nghiệm thu

Phase 1 chỉ được nghiệm thu khi đáp ứng:

Toàn bộ entity Phase 1 đã có migration, đã chạy thành công trên môi trường dev.

Đầy đủ CRUD API cho Vaccine, Feed, GrowthLog, Disease, Alert; Swagger có document.

farm-admin có 5 menu mới hoạt động: Vaccine Schedule, Feed Inventory, Growth Log, Alerts, Reports.

Hangfire dashboard chạy được, các job ở mục 7 chạy đúng tần suất.

SignalR push được Alert tới browser của FarmOwner.

Test pass tối thiểu 80% test cases mức High.

# 12. Phụ lục: cấu trúc thư mục mới

farm-api – các thư mục mới (Phase 1):

Infrastructure/Farm.Domain/Entities/ – thêm Vaccine.cs, VaccineSchedule.cs, Treatment.cs, DiseaseRecord.cs, FeedItem.cs, FeedTransaction.cs, FeedConsumption.cs, GrowthLog.cs, Alert.cs

Infrastructure/Farm.Domain/Enum/ – thêm AlertType.cs, AlertSeverity.cs, VaccineStatus.cs, FeedTransactionType.cs

Infrastructure/Farm.Domain/Repositories/ – thêm VaccineRepository, FeedRepository, GrowthLogRepository, AlertRepository...

Infrastructure/Farm.Business/Services/ – VaccineService, FeedService, GrowthLogService, AlertService, ReportingService

Infrastructure/Farm.Business/Jobs/ – VaccineReminderJob, WeightDropDetectorJob, FeedLowStockJob...

Services/Farm.Api/Controllers/ – VaccineController, FeedController, GrowthLogController, AlertController, ReportController, MediaController

Services/Farm.Api/Hubs/ – NotificationHub.cs, CameraHub.cs

farm-admin – cấu trúc components mới:

src/app/components/vaccine-management/

src/app/components/feed-management/

src/app/components/growth-log/

src/app/components/alerts/

src/app/components/reports/

src/app/services/realtime.service.ts (SignalR)

farm-user – repo mới (scaffold ở Phase 2):

src/app/marketplace/, src/app/forum/, src/app/investment/, src/app/wallet/

— Hết tài liệu thiết kế —